|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2018**  **PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, ASTILLERO DE TECPAN GUATEMALA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 1 | Línea de acción | Conservación del área protegida y su biodiversidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Programa | Protección y Control. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sub programa | Control y Vigilancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Resultado esperado | Implementar estrategia de control de aprovechamiento de recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No.** | **Actividades** | **Ubicación Geográfica** | | | **Resultado esperado 2018** | | | **Meses** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Responsable** | | | | | **Verificadores** | | | **Financiamiento** | | | | | | | | | | | |
| **E** | **F** | | | **M** | | | **A** | | **M** | | | **J** | | **J** | | | **A** | | | **S** | | | **O** | | | **N** | | | **D** | | | **Donante** | | | | | **Monto** | | | | | **Total** | |
| 1 | Rondas Cortafuegos. | Tecpán Guatemala | | | 8 kms. lineales | | |  | X | | | X | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | Personal por planilla | | | | | Listados de planilla. | | | Municipalidad, INAB PINFOR | | | | | Q 15.000,00 | | | | | Q 15.000,00 | |
| 2 | Monitoreos a los diferentes polígonos. | Tecpán Guatemala | | | 33 Caballerías | | | X | X | | | X | | | X | | X | | | X | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | 6 Guardabosque Municipales, 1 Guardarecurso CONAP | | | | | Informes semanales y fotografías. | | | Municipalidad | | | | | Q150.000,00 | | | | | Q150.000,00 | |
| 3 | Control de Incendios forestales. | Tecpán Guatemala | | | Reducción de Áreas | | | X | X | | | X | | | X | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | UGAM | | | | | Listado de participantes. | | | Municipalidad y SIPECIF | | | | | Q 10.000,00 | | | | | Q 10.000,00 | |
| 4 | Capacitación sobre Incendios forestales. | Tecpán Guatemala | | | 20 Personas Capacitadas. | | | X | X | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | UGAM, CONAP Y MARN | | | | | Listado y Fotografías. | | | Municipalidad. | | | | | Q 3.000,00 | | | | | Q 3.000,00 | |
|  |  |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  |  |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, ASTILLERO DE TECPAN GUATEMALA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 1 | Línea de acción | | Conservación de Recursos Naturales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Programa | | Manejo de Recursos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sub programa | | Manejo de ecosistemas y especies de flora y fauna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Resultado esperado | | Restaurar ecosistemas naturales y gestión de aprovechamiento de recursos dentro del área. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No.** | **Actividades** | | **Ubicación Geográfica** | | | **Resultado esperado 2018** | | | | **Meses** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Responsable** | | | **Verificadores** | | | **Financiamiento** | | | | | | | | | |
| **E** | | | **F** | | **M** | | | **A** | | **M** | | | **J** | | | **J** | | | **A** | | | **S** | | | **O** | | | **N** | | | **D** | | **Donante** | | | **Monto** | | | **Total** | | | |
| 1 | Colecta flora no maderable (musgos verde y blanco). | | Tecpán Guatemala | | | 25 quintales de musgo verde y 25 quintales de musgo blanco. | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | X | | | X | | Municipalidad y CONAP. | | | Dictámenes Municipales e Informes CONAP. | | | Municipalidad | | | Q 2.000,00 | | | Q 2.000,00 | | | |
| 2 | Mantenimiento de Plantaciones forestales (PINFOR) | | Tecpán Guatemala | | | 45.00 hectáreas | | | |  | | |  | |  | | |  | | X | | | X | | | X | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | Municipalidad y INAB | | | Informes INAB y Planillas de pago. | | | Municipalidad | | | Q 15.000,00 | | | Q 15.000,00 | | | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, ASTILLERO DE TECPAN GUATEMALA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 1 | Línea de acción | | Conservación de Recursos Naturales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Programa | | Manejo de Recursos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sub programa | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Resultado esperado | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No.** | **Actividades** | | **Ubicación Geográfica** | | | **Resultado esperado 2018** | | | | **Meses** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Responsable** | | | **Verificadores** | | | **Financiamiento** | | | | | | | | | |
| **E** | | | **F** | | **M** | | | **A** | | **M** | | | **J** | | | **J** | | | **A** | | | **S** | | | **O** | | | **N** | | | **D** | | **Donante** | | | **Monto** | | | **Total** | | | |
| 1 | Control de Vigilancia de 400 has. | | Tecpán Guatemala. | | | Bosque Protector Conservado | | | | X | | | X | | X | | | X | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | Municipalidad | | | Planillas de pago. Informes INAB | | | municipalidad | | | Q 15.000,00 | | | Q 15.000,00 | | | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, ASTILLERO DE TECPAN GUATEMALA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | Línea de acción | Manejo acorde a buen uso de los recursos naturales (suelo, aire, agua, paisaje) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Programa | Uso Público | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sub programa | Interpretación y Educación Ambiental | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Resultado esperado | Protección, promoción de recursos y desarrollo del ecoturismo dentro del área protegida. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No.** | **Actividades** | **Ubicación Geográfica** | **Resultado esperado 2018** | **Meses** | | | | | | | | | | | | **Responsable** | **Verificadores** | **Financiamiento** | | | |
| **E** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** | **Donante** | **Monto** | | **Total** |
| 1 | Charlas educativas | Tecpán Guatemala | 300 estudiantes |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | UGAM, MARN CONAP | Listado y Fotografías | Municipalidad | Q 2.000,00 | | Q 2.000,00 |
| 2 | Celebración días alusivos (día del agua, día del árbol y medio ambiente). | Tecpán Guatemala | 500 estudiantes y 100 personas adultas |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | UGAM, CONAP, MARN, O.M.M. | Listado y Fotografías | Municipalidad | Q 2.000,00 | | Q 2.000,00 |
| 3 | Actividades de Reforestación | Tecpán Guatemala | 5.00 Hectáreas |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | UGAM, CONAP, MARN | Listado y Fotografías | Municipalidad | Q 25.000,00 | | Q 25.000,00 |
| 4 | Talleres de capacitación. | Tecpán Guatemala | 100 Estudiantes |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | UGAM | Listado y Fotografías | Municipalidad | Q 1.000,00 | | Q 1.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, ASTILLERO DE TECPAN GUATEMALA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | Línea de acción | Manejo acorde a buen uso de los recursos naturales (suelo, aire, agua, paisaje) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Programa | Uso Público | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sub programa | Recreación y Turismo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Resultado esperado |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No.** | **Actividades** | **Ubicación Geográfica** | **Resultado esperado 2018** | **Meses** | | | | | | | | | | | | **Responsable** | **Verificadores** | **Financiamiento** | | | |
| **E** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** | **Donante** | **Monto** | **Total** | |
| 1 | Recorridos en el PRMAT | Tecpán Guatemala. | recreación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Guardabosque Municipales | fotografías | No definido. |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, ASTILLERO DE TECPAN GUATEMALA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | Línea de acción | Manejo acorde a buen uso de los recursos naturales (suelo, aire, agua, paisaje) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Programa | Uso Público | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sub programa | Divulgación y Relaciones Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Resultado esperado | Promoción de recursos y desarrollo del ecoturismo dentro del área. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No.** | **Actividades** | **Ubicación Geográfica** | **Resultado esperado 2018** | **Meses** | | | | | | | | | | | | **Responsable** | **Verificadores** | **Financiamiento** | | | |
| **E** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** | **Donante** | **Monto** | **Total** | |
| 1 | Promocionar el PRM de Tecpán. | Tecpán Guatemala | pagina web |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  | UGAM | Pagina creada | municipalidad de Tecpán | Q 5.000,00 | Q 5.000,00 | |
| 2 | Fomento Municipal | Tecpán Guatemala | 6 Cable Local |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  |  | X | UGAM | Video | Municipalidad de Tecpán | Q 2.000,00 | Q 2.000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARQUE REGIONA MUNICIPAL, ASTILLERO DE TECPAN GUATEMALA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Línea de acción |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Programa | Asistencia, Orientación y Participación Comunitaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sub programa | Capacitación y Extensionismo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Resultado esperado | Organización comunitaria fortalecida en la conservación, manejo y control de los recursos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No.** | **Actividades** | **Ubicación Geográfica** | **Resultado esperado 2018** | **Meses** | | | | | | | | | | | | **Responsable** | **Verificadores** | **Financiamiento** | | |
| **E** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** | **Donante** | **Monto** | **Total** |
| 1 | Control y vigilancia | Tecpán Guatemala | disminuir ilícito | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | UGAM y Comisión Astillero | fotografías y listados de planillas | Municipalidad de Tecpán | Q 5.000,00 | Q 5.000,00 |
| 2 | Colocación de monjones en el polígono No. 5 del PRAM | Tecpán Guatemala | Determinar monjones del PRAM con los vecinos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | UGAM y Comisión Astillero | fotografías y listados de planillas | Municipalidad de Tecpàn | Q104.000,00 | Q104.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARQUE REGIONA MUNICIPAL, ASTILLERO DE TECPAN GUATEMALA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Línea de acción |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Programa | Asistencia, Orientación y Participación Comunitaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sub programa | Participación y Generación de Proyectos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Resultado esperado | Desarrollo de capacidades e instrumentos de gestión del PRMAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No.** | **Actividades** | **Ubicación Geográfica** | **Resultado esperado 2018** | **Meses** | | | | | | | | | | | | **Responsable** | **Verificadores** | **Financiamiento** | | |
| **E** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** | **Donante** | **Monto** | **Total** |
| 1 | Talleres forestales | Tecpán Guatemala | personal UGAM capacitado |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | INAB, MARN CONAP | Listados y fotografías | INSTITUCIONES Y MUNICIPALIDAD | Q 5.000,00 | Q 5.000,00 |
| 2 | Elaboracion del Plan Maestro del PRAM | Tecpán Guatemala | Manejo adecuado del PRAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PNUD, Proyecto Volcanes y Municipalidad | Plan Maestro | Indefinido | Indefinido | Indefinido |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, ASTILLERO DE TECPAN GUATEMALA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ACTIVIDADES* | | *UNIDADES* | *COSTO/ UNIDAD/Q.* | | *FINANCIANTE* | | | | | | | | | | | | | *TOTAL* | | | |
|  | |  |  | | *No. UNIDAD* | | | | | | | *COSTO (Q)* | | | | | |  | | | |
| ***Programa: Protección y Control*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rondas Cortafuego | |  | Q 15.000,00 | | Municipalidad y INAB | | | | | | | Q 15.000,00 | | | | | | Q 15.000,00 | | | |
| Monitoreos | |  | Q150.000,00 | | Municipalidad. | | | | | | | Q 150.000,00 | | | | | | Q 150.000,00 | | | |
| Control de Incendios | |  | Q 10.000,00 | | Municipalidad y SIPECIF | | | | | | | Q 10.000,00 | | | | | | Q 10.000,00 | | | |
| Capacitacion Incendios. | |  | Q 3.000,00 | | Municipalidad. | | | | | | | Q 3.000,00 | | | | | | Q 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Q 178.000,00** | | | |
| ***Programa: Manejo de Recursos*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extracción de musgos verde y blanco | |  | Q 2.000,00 | | Municipalidad. | | | | | | | Q 2.000,00 | | | | | | Q 2.000,00 | | | |
| Mantenimiento de Plantaciones | |  | Q 15.000,00 | | Municipalidad. | | | | | | | Q 15.000,00 | | | | | | Q 15.000,00 | | | |
| Control de Vigilancia de 400 has. | |  | Q 15.000,00 | | Municipalidad. | | | | | | | Q 15.000,00 | | | | | | Q 15.000,00 | | | |
|  | |  |  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Q 32.000,00** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Programa: Uso Público*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charlas Educativos | |  | Q 2.000,00 | | Municipalidad. | | | | | | | Q 2.000,00 | | | | | | Q 2.000,00 | | | |
| Celebración dias alusivos | |  | Q 2.000,00 | | Municipalidad. | | | | | | | Q 2.000,00 | | | | | | Q 2.000,00 | | | |
| Reforestación | |  | Q 25.000,00 | | Municipalidad. | | | | | | | Q 25.000,00 | | | | | | Q 25.000,00 | | | |
| Talleres | |  | Q 1.000,00 | | Municipalidad. | | | | | | | Q 1.000,00 | | | | | | Q 1.000,00 | | | |
| Promaocinar el área | |  | Q 5.000,00 | | Municipalidad. | | | | | | | Q 5.000,00 | | | | | | Q 5.000,00 | | | |
| Fomento Municipal | |  | Q 2.000,00 | | Municipalidad. | | | | | | | Q 2.000,00 | | | | | | Q 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Q 37.000,00** | | | |
| ***Programa: Asistencia, Orientación y Participación Comunitaria*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Control y vigilancia | |  | Q 5.000,00 | | Municipalidad. | | | | | | | Q 5.000,00 | | | | | | Q 5.000,00 | | | |
| Colocación de monjones en el polígono No. 5 del PRAM | |  | Q 104.000,00 | | Municipalidad. | | | | | | | Q104.000,00 | | | | | | Q 104.000,00 | | | |
| Talleres forestales | |  | Q 5.000,00 | | INSTITUCIONES Y MUNICIPALIDAD | | | | | | | Q 5.000,00 | | | | | | Q 5.000,00 | | | |
|  | |  |  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Q 114.000,00** | | | |
| TOTAL DE PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | Q. 361,000.00 | | | |