CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS

-SIGAP-

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

RESERVA NATURAL PRIVADA

“LA GLORIA”

USPANTÁN, QUICHE

CONTENIDO PLAN OPERATIVO ANUAL

1.       FICHA INFORMATIVA

1.1	Nombre de la Unidad de Manejo:   Reserva Natural Privada Comunitaria  “La Gloria”     Uspantán, Quiche.

1.2	Categoría de manejo declarada: Reserva Natural Privada

    - Objetivos Primarios de Conservación del Área:

1.3.1.1. Objetivos de la creación del área:

Ser un área reconocida a nivel nacional e internacional por su conservación y su preservación de su flora y fauna, así como una zona para recreación eco turística y para estudios científicos, asegurando la sostenibilidad de generaciones presente y futuras.

1.3.1.2. Objetivos  específicos:

- Preservar la producción de agua de la cual se abastecen los habitantes de la aldea La Gloria, La Taña, El Lirio Putul, Zona Reina y otros lugares aledaños del bosque.

- Conservar los recursos genéticos de importancia socioeconómicos, científicos  y ecológicos en el bosque nuboso de La Gloria.

- Proveer servicios de concientización y educación ambiental para los habitantes locales, regionales e internacionales.

- Proporcionar oportunidades de investigación científica para las universidades nacionales e intencionales en las áreas de flora y fauna.

  - Institución administradora: Asociación para el Desarrollo Integral de La Gloria  -ASODIG-.

  - Organizaciones colaboradoras:

LOCALES.

OGs

- Consejo Nacional de Áreas Protegidas “ CONAP” Ente Administrador,

- Instituto Nacional de Bosques INAB

ONGs

- Conservation imagine

- Utz Che´

  - Participantes en la elaboración del Plan Operativo: Las personas que participaron en la elaboración del plan son las siguientes:

| Ovidio Yat Sacul Mateo Sacul Domingo chen Tot Domingo Lux Barrera Florinda Soc Chivalan Udiel Sanchez Otilio Chen Alejandro Cardona Raul Choc Eric Rocael Gamarro Mertali Domingo Cobo | Asociación Para el Desarrollo de la Gloria “ASODIG” |
| --- | --- |
| Elmer Otoniel Pérez Ramírez Emiliana Menchu Esdras Abimael Barrios | Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP- |

# 2.        COMPONENTE DESCRIPTIVO

  - Introducción

Toda Área legalmente declarada ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de acuerdo al artículo 23 del Reglamento  de la Ley de Áreas Protegidas decreto 4-89,  indica que los Planes Operativos Anuales deberán ser presentados por el ente administrador a CONAP para su aprobación como mínimo sesenta días antes del vencimiento del plan anterior que estuviera vigente, así también el artículo 18 de la Misma Ley de Áreas Protegidas, menciona que los Planes Operativos Anuales deben ser registrados, aprobados y supervisados  por la Secretaria Ejecutiva del CONAP, para verificar que se cumpla con los propósitos de conservación estipulados en el Área protegida y avalados por la Ley de Áreas Protegidas.

Para que un área Protegida, cumpla con los fines para los cuales fue creada, se requiere de la elaboración e implementación de instrumentos de gestión adecuados y compatibles con las características del área y uno de ellos lo constituye los planes Operativos Anuales, por medio de las cuales se planifican y desarrollan las actividades que contribuyen a la buena administración de área protegida.

La Reserva Natural Privada Comunitaria La Gloria, es un área  de gran riqueza biológica con bosque nuboso latifoliado de hoja perenne, con una variedad de árboles  de diferentes pisos verticales con  alturas de  hasta 50 mts y sotobosque de diferentes especies. La reserva se encuentra a una altitud desde 600 a 2400 msnm, con suelos que pertenece a la serie de Calanté, con material madre de piedra caliza y ceniza volcánica de grano fino de textura y consistencia franco arcilloso friable, ubicado dentro de los macisos montañosos de la Sierra de los Cuchumatanes y la sierra de Chama, Área identificado con gran importancias para la recarga hídrica del río Satan y  los nacimientos de agua que abastecen a Las comunidades de La Gloria, La Taña, El Lirio Putul,  Zona Reina y comunidades aledañas; de acuerdo a las necesidades que se tienen se plantean las acciones necesarias para lograr la Conservación y uso sostenible de los Recursos naturales del área Protegida; reflejando el aporte de  los integrantes de ASODIG y el aporte financiero y técnico que se requiere del Estado, a través de CONAP/SIGAP, PINPEP/INAB  por lo que en cumplimiento a mandato legal se procede a su presentación ante la Secretaria Ejecutiva del CONAP para su revisión y aprobación.

2.2	Metodología Utilizada:

Para la elaboración del Plan Operativo Anual del Área Protegida, se utilizó la metodología siguiente

2.2.1 Fase Preliminar

- Insumos para elabora el Plan Operativo Anual 2019

Únicamente se cuenta con apoyo de recurso humano del propietario y el aporte en acompañamiento técnico de Conap;  en estos momentos no se han realizado mayores acciones en el área, por lo que en el anterior y el presente POA, en relación a las necesidades del área de manejo, se incorporo y solicita financiamiento y personal directo del área protegida (guarda recursos)  al CONAP/SIGAP, reflejándolo en el POA, Con lo cual se pretende contar con más acciones dentro de la reserva.

2.2.2 Fase de Campo

- Elaboración del POA 2019

El propietario del área protegida manifiesta todas las actividades realizadas durante el 2018 con el fin de promover la conservación, restauración de los recursos naturales y manejo y protección de la fauna, investigaciones y monitoreos, y los costos de cada acción realizada, según jornales que lleva cada actividad y así mismo las actividades en donde son importantes pero no se llevo realizo, como apoyo a establecer algunas acciones nuevas  para el siguiente Plan de  actividades dentro del área protegida.

    - Fase de Gabinete

En base a los lineamientos de los  instrumentos de gestión del  SIGAP y con los  insumos obtenidos en las reuniones se procedió a definir las actividades  de acuerdo a los proyectos planteados y a la disponibilidad financiera con la cual se elaboró el POA 2019 para el Área protegida, tomando como base las matrices definidas por el Departamento de Planificación de CONAP, central y contempladas en los instrumentos de gestión del SIGAP, para su revisión y aprobación por parte de Secretaria Ejecutiva del CONAP de acuerdo a la ley de Áreas Protegidas.

  - Limitaciones principales para el manejo de la unidad: limitantes y descripción de las mismas.

| No. | Limitantes | Descripción. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Falta de financiamiento | Actualmente solo se cuenta con asistencia técnica en general para las áreas de Uspantán por lo que no hay personal (guarda recursos) de CONAP específico para la Reserva, por lo que no existe financiamiento para otras actividades. Así mismo las actividades lo realiza la Asociación. |
| 2 | Falta de instrumentos de Gestión. | La reserva no cuenta con un plan maestro que le indique actividades ambientales de importancia económicas potenciales del área que apoyara al auto sostenibilidad. Así mismo Se ha elaborado diferentes estudios dentro del área sobre la diversidad biológica específicamente en fauna, arqueología por ser un sitio maya pero no se ha podido publicar al máximo para el fomento del turismo, Es posible que se pueda obtener financiamiento de parte de un Proyecto externo para el plan maestro ya que es de suma importancia. |

  - Evaluación del POA anterior

Se ha elaborado el POA 2019 de acuerdo a los requerimientos solicitados por el DUC, según los instrumentos de gestión, aunado a lo solicitado por Planificación, por lo que es competencia de la DRNOC realizar la evaluación de los siguientes aspectos  mantenimiento de linderos y sendero principal, verificación de anomalías si existiera  dentro del área (extracción de flora y fauna, talas entre otros).