1. FICHA INFORMATIVA.

1. 1 Nombre de la Unidad de Manejo:

- Volcán Jumay

1.2 Categoría de Manejo:

- Zona de Veda Definitiva

1.3 Objetivos:

- Asegurar la correcta y eficiente administración del Área Protegida y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo Gubernativo de su creación.

- Establecer un sistema conservación y manejo sostenible de la diversidad biológica y los recursos naturales que garantice su permanencia.

- Promover el desarrollo de turismo sostenible.

- Disminuir la presión que ejerce la expansión de las actividades agrícolas y pecuarias sobre los ecosistemas.

- Establecer una red de vigilancia eficiente que permita la prevención y detección de ilícitos, así como la protección del Área Protegida.

- Lograr la conciencia y el desarrollo de valores, actitudes y técnicas que permitan contribuir a la solución de los problemas ambientales para mejorar el manejo del Área Protegida.

1.4 Institución Administradora:

- Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-

1.5 Instituciones colaboradoras:

- MARN

- INAB

- DIPRONA.

- CONRED

- Municipalidad de Jalapa.

- Gobernación Departamental de Jalapa.

- ONG´s locales.

- Ministerio de Educación.

- MAGA.

- COCODES.

- Comité de Autogestión Turística de Jalapa.

1.6 Participantes en la elaboración del POA:

- Director Regional

- Asesor Profesional del SIGAP

- Técnico SIGAP

- Técnico Forestal

- Técnico en Vida Silvestre.

- Asesor de Asuntos Jurídicos

- Guardarecurso.

- Asistente Administrativo

2. COMPONENTE DESCRIPTIVO

2.1 Introducción.

El área protegida denominada Zona de Veda Definitiva Volcán Jumay se encuentra localizada en las coordenadas latitud 14ª41’39” Norte y longitud 89ª59’37” Oeste, en el municipio y departamento de Jalapa. Fue declarada área protegida por medio del Decreto Gubernativo del año 1,956, en donde se declaró como Zona de Veda Definitiva. El manejo está a  cargo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-, que cuenta con el apoyo de INAB y la Municipalidad de Jalapa.  La Dirección Regional Sur Oriente, realiza acciones tendientes a la conservación y recuperación de la zona de veda del volcán Jumay, mediante la ejecución de programas de charlas en temas ambientales y biodiversidad, prevención y control de incendios forestales y actividades de control y vigilancia.

Si bien el manejo de las áreas protegidas se considera clave para asegurar la conservación del agua y mejorar la calidad de vida de la población rural y urbana, en los últimos años las áreas protegidas han sido un especio natural constantemente transformado e intervenido por la acción de diversos actores y procesos. En Guatemala el manejo de las áreas protegidas  ha tenido diversos abordajes y alcances: como ámbito de implementación de proyectos de desarrollo rural, como alternativa de planificación territorial, y dentro del marco de estrategia de políticas para la protección del recurso hídrico.

2.2 Metodología Utilizada.

El Plan Operativo Anual (POA) es el instrumento de planificación a través del cual se expresan los objetivos y resultados a alcanzar en un período anual. Mediante la ejecución del POA es posible organizar las actividades a realizar en la Zona de Veda Definitiva Volcán Jumay durante el año 2021, considerando para ello los recursos financieros a ejercer, los recursos humanos, los recursos técnicos y los recursos materiales. Con este proceso, también será posible realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades y acciones, lo cual será útil para hacer adecuaciones y actualizaciones al respecto.

El Plan Operativo 2,021 del Área Protegida “Zona de Veda Definitiva Volcán Jumay” se elaboró en base a lo establecido en el documento “Lineamientos Para la Presentación de POA´S  de las Áreas Protegidas del SIGAP” y sus respectivos formatos (Anexo 1); aprobados por medio de la Resolución de Secretaría Ejecutiva de CONAP No. ALC/043-99. Durante su desarrollo se contó con la participación del personal de Guardarecursos, equipo técnico y administrativo de la Dirección Regional Sur Oriente de donde se consideraron las actividades y acciones contenidas en los componentes de los subprogramas y el Plan Anual de Metas (PAM), en donde se expone la variable tiempo, que puede ser a corto plazo, esto con el fin de seleccionar las acciones que deben realizarse el año. A continuación se describe de manera concreta en qué consta la metodología utilizada

.

a) La identificación, Consistió en identificar y ubicar cuáles son los problemas que han de solucionarse o las oportunidades que pueden aprovecharse considerando algunas preguntas que nos permitieron enfocar hacia quien va dirigido cada  programa y subprograma ¿Para quién?, ¿Con quién? Esta etapa trata de responder otras preguntas ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿A quiénes y Cómo afecta? ¿Cómo se puede solucionar? Para las Zonas de Veda Definitiva a cargo de la Dirección Regional Sur Oriente se retomaron problemáticas que se observaron directamente en su entorno y vinculado al PAM.

b) Formulación, consistió en y organizar los resultados obtenidos durante el proceso de identificación, estableciendo estrategias, plazos, recursos y costos.

c) Ejecución y seguimiento, consistirá en la aplicación POA en esta etapa se incluyen la realización de operaciones e informes de seguimiento.

d) Evaluación, será necesario comparar lo que se hizo con lo que se había planificado originalmente, además, de valorar cual ha sido el impacto del programa y subprograma.

2.3 Limitaciones Principales para el Manejo del Área Protegida.

| Debilidades | Amenazas |
| --- | --- |
| - La denominación del área protegida no está acorde con los objetivos de conservación que persiguen y con las características actuales. - En la actualidad, el manejo de área protegida se encuentra muy debilitado, no se cuenta con personal suficiente para las actividades de protección y conservación del Área Protegida. - No cuenta con infraestructura para el manejo y actividades turísticas. - No hay participación activa de las autoridades locales y comunitarias. - Los habitantes de las zonas de influencia del área protegida no perciben beneficios de las mismas. | - Deforestación. - Incendios forestales. - Avance de la frontera agrícola. - Cambio climático. - Cacería. - Extracción ilícita de flora y fauna silvestre. |

Las diversas actividades productivas que se realizan al interior del volcán Jumay presentan en algunos casos patrones de aprovechamiento que atentan contra la integridad ecológica de la misma. Para efectos de este plan, son de relevancia, por una parte, las actividades que, ejerciéndose de manera legal, en la práctica con cumplan las normativas y límites autorizados para su legal ejercicio, y por la otra, aquellas que son realizadas de manera ilegal o furtiva.

Es indiscutible que la realización de actividades ilícitas se arraiga en factores diversos como los culturales y de mercado, y por ende, su control no sólo dependerá de los sistemas de protección que pudieran implementarse. En todo caso, estos solo servirán para reducir la ocurrencia de los diversos ilícitos que se presentan dentro del contexto del área protegida. Es decir, la protección debe verse como un proceso que alcance progresivamente un mejor control de dichas actividades en el contexto de una mayor estabilidad social y económica.

  - Evaluación del POA anterior:

El principal factor que contribuye a la baja ejecución del POA 2020 del área protegida es el relacionado a los recursos financieros, claramente insuficientes para lograr los objetivos de conservación. Se percibe una mala situación financiera, tanto en el pasado como en las proyecciones futuras. Ello a su vez se asocia a una especial preocupación respecto del destino de este financiamiento, el que no siempre contribuye a financiar las actividades de manejo óptimo para lograr una mayor efectividad, además de la falta de una estructura administrativa  propia del área protegida

Para mejorar el cumplimiento de las actividades programadas del POA, será necesario gestionar acuerdos o convenios de cooperación con la Municipalidad de Jalapa y las organizaciones locales en su conjunto participen activamente para coadyuvar con la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP en la protección y conservación del Volcán Jumay. La articulación de esfuerzos interinstitucionales debe concebirse como una oportunidad dentro de un proceso de reorientación del uso de los recursos hacia un desarrollo sustentable del área protegida. Es importante señalar la necesidad de contar con suficientes recursos financieros y con el personal necesario para tal fin, así como el amplio y decidido apoyo de las autoridades del gobierno central y municipal.