**INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES “INAB”**

**CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS “CONAP”**

**PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2022**

**Área Protegida***:* Parque Nacional El Rosario, INAB, Sayaxché, Petén.

****

**Presentado Por:**

 Instituto Nacional De Bosques –INAB-, Administración del Parque Nacional El Rosario, Sayaxché, Petén.

# 1. FICHA INFORMATIVA

* 1. **Nombre de la Unidad de Manejo**: Parque Nacional El Rosario –PANER-.
	2. **Categoría de manejo declarada**: Parque Nacional.
	3. **Objetivos Primarios de Conservación del Área:**

Conservar la integridad de los ecosistemas y la diversidad biológica del Parque Nacional El Rosario.

Prevenir y minimizar las amenazas de los recursos naturales y culturales del Parque Nacional El Rosario.

* 1. **Institución administradora**: Instituto Nacional de Bosques -INAB-.
	2. **Organizaciones colaboradoras:**
1. **Locales**

Comité de Educación Ambiental del Parque Nacional El Rosario- CEA-PANER.

 Municipalidad de Sayaxché, Petén

1. **ONG´s**

 Fundación Naturaleza Para La Vida.

Asociación Balam

1. **OG´s**

Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-

Dirección Protección a la Naturaleza –DIPRONA-

Policía Nacional Civil –PNC-

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Ministerio de la Defensa.

Ministerio de Ganadería y Alimentación.

* 1. **Participantes en la elaboración del presente Plan Operativo, POA 2022**:

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **INSTITUCION** |
| Alejandro José Posadas Díaz | Administrador del Parque Nacional El Rosario. |
| Miguel Ángel Más Torres | Guarda recurso del Parque Nacional El Rosario. |
| Rogelio Clemente Coc López | Guarda recurso del Parque Nacional El Rosario. |
| Octabiano Reginaldo Hernández Díaz | Guarda recurso del Parque Nacional El Rosario. |
| Fernando Vicente Vicente | Guarda recurso del Parque Nacional El Rosario. |
| Mario García Raymundo | Guarda recurso del Parque Nacional El Rosario. |
| Lázaro Alejandro López Chinchilla | Guarda recurso del Parque Nacional El Rosario. |
| Francisco Augusto Peche Morfin | Guarda recurso del Parque Nacional El Rosario |

# 2. COMPONENTE DESCRIPTIVO

* 1. **Introducción**

El presente Plan está elaborado en base a los programas, subprogramas, estrategias, así como las líneas de acción establecidas en la propuesta del plan maestro, de acuerdo a su orden de importancia. Para presentación, revisión actualización y futura aprobación del plan maestro, el cual lo lleva a cabo el Lic. Jorge Luis Galindo, bajo la supervisión de Fundación NPV, e Instituto Nacional de Bosques INAB.

El Parque Nacional El Rosario –PANER- se encuentra ubicado en el municipio de Sayaxché, Petén, contiguo al casco urbano de la cabecera municipal, sobre la ruta que conduce al departamento de Alta Verapaz. Se localiza dentro de la Zona de Vida Bosque Muy Húmedo Sub Tropical Cálido y su extensión actual es de 1079.891073 ha.

Tuvo su origen en un campo experimental establecido por la FAO y el FYDEP en la década de 1970, sobre las márgenes del Río La Pasión.  En 1980, fue declarado como Parque Nacional, y posteriormente, con la vigencia de la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89) se integró al Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Del año 1998 a la fecha, el PANER ha estado bajo administración del Instituto Nacional de Bosques.

En el año 2003 la cobertura boscosa del municipio era de aproximadamente 130,000 ha, dentro de los cuales se encuentran especies latifoliadas y bosque secundario. Para el 2009 la cobertura forestal era de 48,231 ha, lo cual manifiesta la alta reducción del área forestal del municipio; esto ligado al alto crecimiento de la población, ha incrementado grandemente la presión sobre los recursos naturales.

Por lo Cual El Parque El Rosario, constituye un refugio importante para las poblaciones de fauna silvestre, las cuales se encuentran seriamente amenazadas, así como una importante área de conservación natural del municipio de Sayaxché; siendo el mayor beneficiario de los servicios de uso público que el parque ofrece.

* 1. **Metodología Utilizada**:

Para la elaboración del Plan Operativo Anual del Área Protegida, se utilizó la metodología siguiente:

***2.2.1 Fase Preliminar***

* *Evaluación del POA 2020.* Basándonos en lo indicado en el numeral 2.4. Evaluación del POA anterior, en el Anexo 1 del documento “Procedimientos para la elaboración, revisión, aprobación y monitoreo de POA´s de Áreas Protegidas del SIGAP”; se procedió como primera fase la evaluación del POA 2020, (y enmiendas atendidas solicitadas por Oficio SIGA No. 46-2020) de Áreas Protegidas.

Así mismo se espera que próximamente se pueda supervisar las actividades ejecutadas según planificación en las áreas protegidas por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Y evaluar el avance de actividades ejecutadas del POA 2021.

***2.2.2 Fase de Campo***

* *Elaboración del POA 2022 de manera participativa*

Con base en la lista de actividades de los POA’s, Procedimientos para la elaboración, revisión, aprobación y monitoreo de POA’s de Áreas Protegidas del SIGAP, se procedió a elaborar el POA 2022, considerando los programas en los cuales, según análisis, es conveniente hacer incidencia. Así mismo, se tomó en cuenta la opinión técnica de personal de apoyo en la administración y los guarda recursos del Parque Nacional El Rosario.

* 1. **Limitaciones principales para el manejo de la unidad:**

|  |  |
| --- | --- |
| **DEBILIDADES** | **AMENAZAS** |
| * Falta de inversión institucional.
* Falta de personal técnico, para fortalecer la parte operativa.
* Falta de infraestructura para servicios básicos, para el desarrollo del ecoturismo.
* No se cuenta recursos para operación, equipos, vehículo, etc.
* Falta de personal necesario.
* Falta de equipo operativo para el mantenimiento del área.
 | * Extracción ilícita de recursos naturales.
* Incendios Forestales.
* Crecimiento del área urbana, lo cual aumenta presión sobre recursos naturales.
* Intimidación al personal guarda recurso y técnico.
* Carretera asfaltada que atraviesa el PANER, genera problemas de contaminación y atropellamiento de fauna silvestre.
* Establecimiento de cultivos extensivos de especies exóticas (palma) cercanos al Parque.
* Aumento de la frontera agrícola.
 |

* 1. **Evaluación del POA anterior, 2020 (informe final de ejecución de actividades 2020)**:

**A continuación Se presentan resultados de porcentajes de cumplimiento de ejecución de**

**actividades del año 2020.**

|  |
| --- |
| **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-** |
| **INFORME FINAL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO ANUAL 2020** |
| **PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración  |  |  |
|  | integral, productiva y de bases productivas. |  |  |  |  |  |
| 1. Programa: **Protección y Vigilancia** |  |  |  |  |  |
| 1.1 Sub programa: Control y vigilancia, prevención y atención de emergencias |  |  |  |  |
| 1. Resultado esperado: Reducir las actividades ilícitas y amenazas existentes en el Parque Nacional El Rosario. (Extracción de productos  |
|  | y Sub-productos, incendios forestales) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Resultado Esperado 2020** | **Actividades** | **Formas de verificación**  | **% Ejecución**  | **Descripción** |
|
| 1  | Diseñar e implementar el Plan de Control y Vigilancia del PANER,que contribuya a reducir las amenazar que atentan contra la integridad del PANER. | Diseñar un Plan de Prevención y Control de Ilícitos que atenten contra la integridad del patrimonio natural del PANER  | Documento | 100 | se tiene diseñado un plan de prevención el cual se le da cumplimiento según planificaciones mensuales con apoyo de otras entidades. |
| Ejecución de 240 patrullajes de rutina, con personal Guarda recurso del PANER, con el fin de detectar y reducir ilícitos y otras amenazas (incluidos incendios) a la integridad del patrimonio natural del PANER  | Informes | 100 | Se logro superar la cantidad de 240 monitoreos de rutina internos con guarda recursos del Paner, durante el año del 2020. |
| Ejecución de 72 patrullajes diurnos y nocturnos, con acompañamiento de fuerzas de seguridad, Ejercito, PNC, y/o DIPRONA, así como con personal Guarda recurso del PANER, con el fin de detectar y reducir ilícitos y otras amenazas (incluidos incendios) a la integridad del patrimonio natural del PANER.  | Informes | 70 | Se realizaron 50 patrullajes combinados con Ejercito, PNC, y Diprona. En vista de que Diprona y PNC pocas veces apoyan por falta de personal, el Ejercito ya no se hace disponible si Dirpona o PNC no se presentan. Se logro un 70% de ejecucion  |
| 12 Coordinaciones con PNC, EJERCITO, y/o DIPRONA. | Oficios, informe,  | 92 | Se ha tenido poco apoyo de parte de diprona, considerando que no se tienen oficinas en esta area. Aunque se han realizado coordinaciones con estas entidades, el Ejercito no se hace disponible si no se presenta Diprona o PNC, |
| Denuncias del 100% de los ilicitos detectados dentro del PANER, interpuestas ante Fiscalía de Delitos contra El Ambiente de San Benito, Petén. | Informe, oficios, denuncias | 50 | se realizaron 2 denuncias de los iliictos encontrados dentro del parque, ante el ministerio público. |
| Elaboración de informes sobre ilícitos detectados dentro del PANER. | Informes, oficios, denuncias | 50 | Informes generados sobre los patrullajes y verificación de algunos, para cada uno de estos se genera un informe. |
| Ratificación del 100% denuncias de ilícitos dentro del PANER. interpuestas ante Fiscalía de Delitos contra El Ambiente de San Benito, Petén.  | Informes, oficios, denuncias | 0 | Esta actividad esta enmarcada en la necesidad y a solicitud de la fiscalia, considerando que esta actividad se hace a petición. |
| 2 |  Actualizar e implementar el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales (PPyCIF) en coordinación con la Comisión de Incendios Forestales (CIF) Municipal  | Una reunión de trabajo con personal del PANER para evaluar y actualizar el PP y CIF | Listado de asistencia, Memoria de reunion, Plan actualizado | 100 | Se ha hecho reuniones con los Guarda recursos de turno para analizar avances y programaciones siempre relacionados con la prevención de incendios forestales. Plan de Prevencion y control de incendios aprobado. |
| Reuniones para la integración y participación en Comisión de Incendios Forestales (CIF) 2020 de Sayaxché. | Listado de asistencia, Memoria de reuniones de la CIF. | 50 | Se mantuvo vigilancia activa en el monitoreo de incendios forestales durante la temporada critica de incendios forestales. Con apoyo de la municipalidad  |
| Ejecución de 01 capacitación a Guardarecursos y CIF para la atención y prevención de incendios forestales. | Informes | 100 | En Marzo se impartió el Curso de Bombero Forestal a 27 personas entre ellos Guarda recursos del PANER y otras entidades, en respuesta operativa ante la eventualidad de incendios forestales. |
| Brindar mantenimiento al 100% de las brechas de los límites físicos del parque. | Informes | 100 | Actualmente se le ha dado mantenimiento al 100% de las brechas cortafuegos del PANER |
| Reuniones de coordinación con vecinos del Parque, con el fin de consensuar y apoyar quemas controladas en áreas agrícolas aledañas. | Informes | 90 | Se atendieron las actividades de apoyo en las quemas de pastos y áreas agrícolas de las personas propietarios de terrenos aledaños al Parque.  |

|  |
| --- |
| **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-** |
| **INFORME FINAL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO ANUAL 2020** |
| **PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.  |
| 2. Programa: **Manejo de recursos**  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Sub programa: Manejo de Recursos  |  |  |  |  |  |
| 2. Resultado esperado: Obtener el apoyo de las comunidades aledañas al Parque para el manejo y la protección. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Resultado Esperado 2020** | **Actividades** | **Formas de verificación**  | **% Ejecución**  | **Descripción** |
|
| 1 | Establecer alianzas estratégicas . | Acercamiento a instituciones interesadas en el manejo participativo. | Oficios | 90 | Se ha logrado impartir capacitación sobre avistamiento de aves, control de incendios y atención a visitantes, a los guarda recursos del PANER. |
| Participación en reuniones de COMUDE, Sayaxché, Petén  | Oficios, listados de participantes ayudas de memoria de reuniones | 50 | Se participo en 3 reuniones de COMUDE, como asistente sin vos, en las reuniones. |
| PARTICIPACIÓN en la mesa INTERINSTITUCIONAL, Sayaxché. | agenda, ayudas de memoria, fotos | 0 | Esta actividad debe ser eliminada considerando que esta mesa dejo de funcionar en el año 2018. |
| Reuniones institucionales | agenda, ayudas de memoria, fotos | 75 | Se han participado en reuniones de coordinación, como parte del proceso de fortalecimiento del Parque. |
| Reuniones con Comité de Educación Ambiental del Parque Nacional El Rosario para manejar participativamente el PANER. | ayudas de memoria, fotos | 50 | Se mantiene los procesos de seguimiento al comité de educación ambiental del Parque. |
| 2 | Entidades privadas y ONG´s, cooperan financieramente para incrementar las capacidades de manejo y administración del PANER  | Búsqueda y Establece cimiento de alianzas con al menos una organización no gubernamental o privada para gestionar y ejecutar proyectos que contribuyan a mejorar la administración y prestación de servicios del PANER | Listados de asistencia, memorias de reuniones, convenios, cartas de entendimiento. | 100 | Los procesos han avanzado con Fundación Naturaleza para la Vida NPV. Considerando que el acuerdo de compensación del PANER ha empezado a ejecutarse. Con la industria Palmera se mantiene sintonía y están presto a brindar apoyo a petición. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.  |
| 2. Programa: **Manejo de recursos**  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Sub programa: Actividades productivas |  |  |  |  |  |
| 2. Resultado esperado: Impulsar iniciativas productivas sostenibles en comunidades colindantes para disminuir las presiones al PANER |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Resultado Esperado 2020** | **Actividades** | **formas de verificación** | **% de ejecucion** | **Descripción** |
|
| 1 | El PANER, juntamente con aliados estratégicos, impulsa iniciativas productivas sostenibles (incentivos forestales para el establecimiento de bosques energéticos, restauración de áreas degradadas para reducir el efecto de borde e incrementar la conectividad del PANER; avicultura, etc.) en barrios y comunidades de influencia inmediata, para contribuir a reducir las fuentes de presión y amenazas que poseen sus elementos de conservación | Identificar actores y establecer alianzas estratégicas para impulsar proyectos productivos en el municipio de Sayaxche. | Fotos, listado de participantes, cartas de entendimiento, acuerdos | 0 | ya se han definido las necesidades e identificado los barrios que mas efecto sobre el Parque se tienen. Aunque no se ha ejecutado ningún resultado para impulsar iniciativas productivas sostenibles. |
| Construir y ejecutar una agenda de trabajo con los aliados estratégicos para impulsar proyectos productivos en la zona de influencia inmediata al PANER.  | Fotos, listado de participantes, documento | 50 | se ha tenido el acercamiento con representantes del Ministerio de Ganadería y Alimentación, para definir una agenda de trabajo. |

|  |
| --- |
| **CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-** |
| **INFORME FINAL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO ANUAL 2020** |
| **PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.  |
| 3. Programa: **Investigación y Monitoreo** |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sub programa: Investigación y Monitoreo |  |  |  |  |  |
| 3. Resultado esperado: Promover la generación de información y conocimiento del área protegida para la toma de decisiones de manejo. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Resultado Esperado 2020** | **Actividades** | **Formas de verificación**  | **% Ejecución**  | **Descripción** |
|
| 1 | Actividades de investigación normadas y coordinadas con investigadores. | Diagnóstico de las necesidades de investigación del Parque. | Documento | 100 | Se ha realizado un diagnostico de áreas degradadas en el cual se ha identificado los sectores de cobertura forestal pobres. Se tiene previsto un plan de restauración y reforestación. También se ha enviado gestión al  CUDEP, para orientar investigaciones o practicas en las ramas forestal, Agronomía y afines en el Parque Nacional El Rosario. |
| Buscar alianzas estratégicas para desarrollar investigación en el PANER | Oficios, Convenios |
| Dar seguimiento a la ejecución de las investigaciones | Informes |
| 2 | Monitoreo de la fauna y flora existente en el Parque Nacional El Rosario | Elaboración del programa de investigación y desarrollo de metodologías para el monitoreo biológico | Documento con Programa, metodologías |  | se han implementado transectos de monitoreo biológico de mamíferos; puntos de avistamiento de AVES. Parcelas permanentes de muestreo (fenología) dentro del parque Nacional El Rosario. |
| Toma de datos de fauna y flora silvestre | Boletas | 100 |
| Análisis de la información. | Informes |  |

|  |
| --- |
|  **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-** |
|  **INFORME FINAL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO ANUAL 2020** |
|  **PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.  |
| 4. Programa: **Uso público** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Sub programa: Recreación y turismo |  |  |  |  |  |
| 4. Resultado esperado: Promover la actividad turistica ordenada, responsable y sostenible en el PANER |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Resultado Esperado 2020** | **Actividades** | **Formas de verificación**  | **% Ejecución**  |  **Descripción**  |
|
| 1 | Se cuenta con información actualizada de la actividad turística en el PANER | Análisis de la actividad túristica del PANER de años anteriores y actual | Documento, Bases de datos | 100 | Se cuenta con los informes reportados. Oficios de entrega de boletas registradas. |
| Registro de datos de visitantes del Parque, a través de boletas del RUV | BOLETAS | 100 | Se cuenta con informes de las boletas de Registro de Visitantes hasta el mes de Marzo 2020. A partir de Abril no hubo ingreso de visitantes por restricciones sanitarias. |
| Ingreso de datos de visitantes al sistema | INFORME | 100 | Se envían los datos de registro de visitantes a la Oficina Regional en correo electrónico donde se encargan de ingresar los datos al sistema. |
| 2 | Se cuenta con las herramientas técnicas necesarios para el ordenamiento de la actividad turística en el PANER | Elaboración del Plan de Manejo y Gestión de Visitantes del PANER | Documento, memorias, listado de asistentes, fotografías | 80 | Se maneja la actividad turística del Parque de manera ordenada, aunque no se cuenta con un documento que contenga instrucciones especificas. Excepto seguir los protocolos de bioseguridad normados por autoridades de salud |
| 3 | Se cuenta con infraestructura adecuada para la atención a visitantes. | Mantenimiento y reparación de infraestructura actual | Informe, fotografías | 100 | Se da mantenimiento de manera periódica a edificio administrativo, garita de cobro, portón de ingreso, se construyeron gradas a la laguna y se ha reparado algunos búngalos. |
| Limpieza y chapeo de área de uso público ((laguna, sendero, área de recreación). | Informe | 100 | Se chapea de manera constante el área de camping, y se da mantenimiento constante a los senderos |
| Diseñar e implementar el Plan de mejora de Infraestructura del PANER. | Documento, planos, infraestructura, fotografía |  | Se da mantenimiento de manera constante a las instalaciones,  aunque no se ha documentado un plan de mejora de infraestructura. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.  |
| 4. Programa: **Uso público** |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Sub programa: Divulgación y relaciones públicas |  |  |  |  |  |
| 4. Resultado esperado: Promover la actividad turistica ordenada, responsable y sostenible en el PANER |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Resultado Esperado 2020** | **Actividades** | **Formas de verificación**  | **% Ejecución**  |  **Descripción** |
|
| 1 | El PANER se promociona como un atractivo turístico, a través de la participación del Comité de Turismo-Sayaxché, en ferias turísticas y exposiciones temporales, fortalecimiento de organizaciones de base, elaboración y difusión de material divulgativo y la promoción. | Diseñar e implementar el Plan de Comunicación, divulgación, Mercadeo y Promoción del PANER | Documento | 60 | aun no se cuenta con un plan de divulgación definido, solo se tienen líneas de trabajo definidas con periodistas y otros medios. |
| Reproducción de material, divulgativo, promocional y de mercadeo del PANER. | Materiales | 60 | Se cuenta con trifoliares de divulgación, y se esta innovando otros con información actualizada, incluso trifoliares como instructivo de disminución de velocidad vehicular dentro de la ruta que atraviesa el Parque. |

|  |
| --- |
| **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-** |
| **INFORME FINAL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO ANUAL 2020** |
| **PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.  |
| 5. Programa: **Relaciones Comunitarias** |  |  |  |  |  |
| 5.1. Sub programa: Divulgación y educación ambiental |  |  |  |  |  |
| 5. Resultado esperado: Promover en visitantes y público en general la valoración de los recursos del PANER. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Resultado Esperado 2020** | **Actividades** | **Formas de verificación**  | **% Ejecución**  |  **Descripción** |
|
| 1 | Fomento de la educación ambiental en el entorno al PANER |  Charlas de educación ambiental en establecimientos educativos, y población del área de influencia al Parque Nacional El Rosario. | Documento, fotos, listado de participantes | **90** | se ha realizado charlas virtuales para concientizar comunidades a través de directores y maestros de educación en las escuelas. |
| Diseño e impresión de material divulgativo y de educación ambiental (trifoliares, playeras, cartillas) | Material | Se cuenta con trifoliares de divulgación y promoción.  También se ha producido un trifoliar de disminución de velocidad vehicular dentro del la ruta que atraviesa el Parque. |
| Elaboración spot radiales, para fomento de la conservación del Parque Nacional El Rosario. |   | No ha sido posible realizar Spot radiales.  |
| Desarrollar eventos de concienciación ambiental recreativos con centros educativos de zona de influencia inmediata al Parque relacionados a días conmemorativos al ambiente. (Día del agua, de la tierra, del árbol, fundación del PANER, etc.) | Listados de estudiantes. | Debido a la Pandemia no ha sido posible eventos con alumnos, sin embargo, se desarrollo el evento del día del árbol y un evento virtual titulado "concurso de dibujo" donde participaron diferentes centros educativos entre ellos directores y maestros de educación. Se trataron temas deconcientización, donde el objetivo principal es la valorización de las áreas protegidas como parte fundamental de los servicios eco sistémicos que prestan el PANER a la sociedad.  |
| 2 | Los vecinos colindantes al PANER participan activamente en el manejo del área. | Reuniones con los colindantes del PANER con el fin de coordinar acciones en conjunto. | Oficios,  | 60 | No ha sido posible realizar reuniones organizadas, pero si se ha charlado con algunas personas colindantes al Parque sobre la necesidad de la valorización del parque.  |

|  |
| --- |
|  **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-** |
|  **INFORME FINAL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO ANUAL 2020** |
|  **PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.  |
| 6. Programa: **Administración** |  |  |  |  |  |
| 6.1. Sub programa: Infraestructura equipamiento y mantenimiento |  |  |  |  |  |
| 6. Resultado esperado: Establecer procesos administrativos y financieros que operativicen y eficienten las actividades propuestas en el plan maestro del PANER. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Resultado Esperado 2020** | **Actividades** | **Formas de verificación**  | **% Ejecución**  | **Descripción** |
|
| 1 | Se cuenta con un plan de adquisición, recaudación y mantenimiento de equipo | Inventario físico y evaluación de estado herramienta y equipo. | Herramientas y Equipo en buenas condiciones  | 100 | Listado de herramientas, Inventario concluido |
| Mantenimiento del equipo con que cuenta el PANER  | Herramientas y Equipo en buenas condiciones  | 100 | Listado de Equipo en buenas condiciones |
| Elaboración y ejecución de un plan de adquisición de equipo (Compra de equipo) | Cotizaciones, Facturas, equipo e inventario | 100 | Con intervención de NPV ha sido posible la adquisición de 2 sopladoras, 1 capeadora, 1 motosierra, 1 motocicleta y equipo personal para Guarda recursos. |
| 2 | El cobro de tarifas para el goce y disfrute del PANER se ejecutan de manera ordenada con los recursos materiales y humanos básicos  | Adquisición de servicios, materiales e insumos para el cobro ordenado de tarifas y manejo de visitantes. | Administrador PANER | 100 | Se ha contado con lo básico y con apoyo de la oficina Subregional de Inab en Sayaxche, Peten. |
| Las labores de cobro, registro, depósitos e informes de fondos privativos recaudados en el PANER se realizan oportunamente  | Administrador PANER Informes | 100 | El registro y cierre se hace concluida la jornada de cada día. Regularmente los depósitos se realizan al día siguiente debido al horario, y los informes se reportan a la oficina Regional cada Lunes. Se cuenta con los oficios de entrega. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-** |
|  **INFORME FINAL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO ANUAL 2020** |
| **PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.  |
| 6. Programa: **Administración** |  |  |  |  |  |
| 6.2. Sub programa: Manejo de personal |  |  |  |  |  |
| 7. Resultado esperado: Contar con el personal adecuado para el manejo del PANER |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Resultado Esperado 2020** | **Actividades** | **Formas de verificación**  | **% Ejecución**  |  **Descripción** |
|
| 1 | Se cuenta con personal suficiente para el manejo del PANER | Análisis situacional del personal | Administracion PANER  | 80 | Actualmente operan 1 administrador y 7guarda recursos. No se cuenta con documento de análisis |
| Desarrollo de propuesta para el aumento del personal efectivo. | Administracion PANER  | 0 | No se ha hecho propuesta para aumentar personal. |
| Presentación y aprobación de la propuesta, ante autoridades de INAB | Administracion PANER  | 0 | No se ha hecho propuesta para aumentar personal. |
| Contratación del personal adicional de acuerdo a la propuesta. | Administracion PANER  | 0 | No se ha hecho propuesta para aumentar personal. |
| Contratación del personal existente desde el 2010. | Recursos Humanos | 100 | Actualmente operan 1 administrador y 7guarda recursos.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-** |
|  **INFORME FINAL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO ANUAL 2020** |
| **PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.  |
| 6. Programa: **Administración** |  |  |  |  |  |
| 6.3. Sub programa: Planificación y evaluación de la gestión |  |  |  |  |  |
| 8. Resultado esperado: Planificar, coordinar y evaluar las actividades de manejo del PANER. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Resultado Esperado 2020** | **Actividades** | **Formas de verificación**  | **% Ejecución**  | **Descripción** |
|
| 1 | Plan maestro aprobado  | Seguimiento a la elaboración y aprobación del Plan Maestro | PM aprobado | 50 | Se han logrado avances sobre la revisión, actualización y aprobación del Plan Maestro mediante Fundación NPV y el Plan de Compensación PANER.  |
| 2 | Plan operativo anual 2021 elaborado y aprobado | Formular y gestionar la aprobación del Plan Operativo Anual del 2021 del PANER. | POA entregado y aprobado, oficios de entrega y aprobacion | 100 | Se entrego el POA para el año 2021 a las oficinas del SIGAP, no obstante solicitaron algunas enmiendas. Se han entregado las correcciones solicitadas; Se tienen los oficios de entrega  |
| 3 | Informe de avances entregados a las instancias evaluadoras | Informes parciales y finales de ejecución del POA 2019 del SIGAP para CONAP. | Informes , oficios de entregada y recepción de documentos | 80 | se han entregado los informes requeridos por la administración del SIGAP/CONAP. |
| Informes mensuales de avances del POA 2020 para INAB | Matriz de monitoreo de avances del POA | 100 | Se tiene una matriz de informe de actividades, la cual se entrega cada mes, así lo requieren las autoridades del INAB. |
| 4 | Se han desarrollado proyectos que contribuyan a mejorar la gestión, administración y prestación de servicios del PANER | Desarrollar y gestionar al menos un proyecto para un componente. | Perfil de proyecto, proyecto gestionado | 60 | Se ha promovido la Revisión, Actualización y futura aprobación del Plan Maestro del PANER a través de la Fundación NPV y el plan de compensación del PANER.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.  |
| 6. Programa: **Administración** |  |  |  |  |  |
| 6.4. Sub programa: Financiamiento |  |  |  |  |  |
| 6. Resultado esperado: Entidades privadas y ONG´s, cooperan financieramente para incrementar las capacidades de manejo y administración del PANER  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Resultado Esperado 2020** | **Actividades** | **Formas de verificación**  | **% Ejecución**  | **Descripción** |
|
| 1 | Entidades privadas y ONG´s, cooperan financieramente para incrementar las capacidades de manejo y administración del PANER  | Búsqueda y Establece cimiento de alianzas con al menos una organización no gubernamental o privada para gestionar y ejecutar proyectos que contribuyan a mejorar la administración y prestación de servicios del PANER | Listados de asistencia, memorias de reuniones, convenios, cartas de entendimiento. | 70 | Mediante la Fundación NPV (Naturaleza Para la Vida) se administra el Plan de Compensación que consiste en un proyecto aprobado por parte de algunas palmeras para dar apoyo económico al PANER |